***Отчет***

***о реализации инициативных проектов***

***на 18.08.2025г.***

в рублях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГРБС** | **Наименование инициативного проекта** | **Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете на 2025г.** | **В том числе инициативные платежи** | **Кассовые расходы местного бюджета на 18.08.2025г.** | **Отклонение** | **Причина** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа** | Ремонт дороги по ул.8 Марта в г. Чебаркуле | 4 309 758,48 | 86 195,17 | 0,00 | 4 309 758,48 | Проект на реализации |
| Благоустройство сквера с северной стороны от территории ГБУЗ "Районная больница г.Чебаркуль | 4 029 588,94 | 3 000,00 | 0 | 4 029 588,94 | Проект на реализации |
| Оборудование детской игровой площадки по адресу: г.Чебаркуль, ул. Октябрьская, 7В | 1 912 693,00 | 40 000,00 | 0 | 1 912 693,00 | Проект на реализации |
| Благоустройство общественной территории с обустройством пешеходного тротуара от минирынка по улице Карпенко до дома №20А по улице Крылова | 1 341 363,61 | 10 000,00 | 0 | 1 341 363,61 | Проект на реализации |
| Ремонт внутриквартального проезда по улице Крылова вдоль дома №20А с устройством пешеходных тротуаров и парковочных мест | 4 196 734,00 | 10 000,00 | 0 | 4 196 734,00 | Проект на реализации |
| Озеленение территории по адресу: г.Чебаркуль, ул.Октябрьская, дом 11 | 1 200 000,00 | 24 000,00 | 866 561,30 | 333 438,70 | Проект реализован |
| **Управление по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа** | Установка спортивно-игровой площадки для детей» г.Чебаркуль, улица Каширина д.36; 37;11;12;13 | 2 512 324,98 | 50 246,50 | 2 512 324,98 | 0 | Проект реализован |
| Благоустройство спортивной территории (хоккейный корт) в районе дома 33А ул.Каширина | 2 200 000,00 | 0 | 2 063 657,77 | 136 342,23 | Проект на реализации |
| Благоустройство территории водной станции по адресу ул.Колхозная, 54б | 3 048 884,68 | 0 | 0 | 3 048 884,68 | Проект на реализации |
| **Управление образования администрации Чебаркульского городского округа** | Замена оконных блоков в здании МБДОУ «Детский сад №26» г.Чебаркуль, ул.Мира 23А | 3 200 000,00 | 64 000,00 | 2 246 744,97 | 953 255,03 | Проект на реализации |
| Благоустройство стадиона МБОУ "СОШ №1" г. Чебаркуль, ул.9 Мая, д.9 | 4 805 615,00 | 100 000,00 | 0 | 4 805 615,00 | Проект на реализации |
| Обустройство прогулочных площадок малыми архитектурными формами и установкой теневых навесов в МБДОУ "ДС №2" г. Чебаркуль ул. Мира д.10А | 2 924 000,00 | 58 500,00 | 0 | 2 924 000,00 | Проект на реализации |
| Обустройство прогулочных площадок в МБДОУ "Д/С №8" г.Чебаркуль, ул.Каширина, 14А | 1 949 983,00 | 1 000,00 | 1 949 983,00 | 0 | Проект реализован |
| Замена оконных блоков в здании МБДОУ "ДС №14" «Рябинушка», расположенном по адресу: г.Чебаркуль, ул.8 Марта, д.20 | 1 078 417,98 | 1 000,00 | 0 | 1 078 417,98 | Проект на реализации |
| **ВСЕГО:** | **38 709 363,67** | **447 941,67** |  **9 639 272,02** | **29 070 091,65** | **Х** |