# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»  ________ 2025 г.    № _____

г. Чебаркуль

Об утверждении муниципальной программы «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 18.06.2024 № 496 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Чебаркульского городского округа, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 36, 37 Устава Чебаркульского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Природоохранные мероприятия в  Чебаркульском городском округе».

2.Отделу защиты информации и информационных технологий администрации Чебаркульского городского округа (Максимова Л.Ф.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чебаркульского городского округа                                            М.В.Панарин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от  ___  _____________ 2025 № __

Муниципальная программа

«Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе»

- I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния окружающей среды Чебаркульского городского округа.

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст.7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к вопросам местного значения городского округа относится организация мероприятий по охране окружающей среды. Приоритетным направлением Стратегии социально-экономического развития Чебаркульского городского округа до 2035 года, утвержденной решением собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 №825, является улучшение качества окружающей среды.

Чебаркульский городской округ  не входит  в перечень загрязненных городов Челябинской области и не имеет  объектов накопленного вреда окружающей среде.

В рамках выполнения природоохранных мероприятий  ежегодно проводится уборка мусора  в водоохранной зоне озер Чебаркуль и  Еловое,  в неорганизованных местах отдыха населения (дикие пляжи): в районе городского пляжа до курьи Поганая, включая  площадь мыса Семерик по ул. Пионерская, Марьин полуостров,  «мелкие пески» в районе водозабора по ул. Лесная; в районе  Чебаркульской крепости по ул. Колхозная; возле бывшей базы отдыха ЧГАУ  и между домами 28-30 по ул. Еловая, у озера Еловое и за санаторием УралВО в районе русла р.Еловка, что снижает негативное воздействие на водные объекты.

Ежегодно проводится расчистка  русла р.Еловка от зарослей и мусора, тем самым увеличивается  проходимость воды из озера Еловое в озеро Чебаркуль.

Требует регулярной очистки от мусора и зарослей русло родника у железнодорожного переезда. Родник  не является источником водоснабжения, но пользуется большой популярностью, не только у железнодорожников, но и у местного населения. Даже в засушливые годы русло родника не пересыхает.

Значимой проблемой для городского округа является пополнение водных объектов питьевого водоснабжения, в связи с чем, ведется ежегодный мониторинг уровней воды в озерах  Чебаркуль, Еловое, Большой Кисегач, где определяются  высотные отметки по Балтийской системе высот.

| Озеро Чебаркуль |  | Озеро Еловое |  |  | Озеро Большой Кисегач |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Высота, БС,м на 01 ноября |  | Год | Высота, БС,м на 01 ноября |  | Год | Высота, БС,м на 01 ноября |
| 2022 | 317,88 |  | 2022 | 321,11 |  | 2022 | 314,09 |
| 2023 | 317,72 |  | 2023 | 321,11 |  | 2023 | 313,95 |
| 2024 | 318,72 |  | 2024 | 321,88 |  | 2024 | 314,89 |
| 2025 | 319,23* |  | 2025 | 321,87* |  | 2025 | 315,10* |

* результаты замеров уровня воды в озерах  на 01 августа 2025 года.

Проблемой города Чебаркуля являются несанкционированные свалки непрофильных отходов (строительные, растительные  и древесные, шины и  пр.), которые образуются в основном за городом,  на ликвидацию которых затрачиваются денежные средства  местного бюджета.

| Год | Количество вывезенных отходов, м3 | Затраты, тыс. руб. |  | Стоимость 1м3/тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет |  |
| 2022 | 1115 | 580,400 | 553, 212 | 1,017 |
| 2023 | 447 | 581,100 | - | 1,300 |
| 2024 | 385 | 591,840 | - | 1,537 |
| 2025 | 360 | 585,668 | - | 1,626 |

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Концепцией по формированию экологической культуры населения

Челябинской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 20.02.2013  № 23-П «О Концепции по

формированию экологической культуры населения Челябинской области до

2025 года»;

государственной программой  Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области», утвержденной  постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019  № 627-П «О государственной программе Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области»;

Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825.

В целях достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития города, определены цели, задачи, система показателей муниципальной программы. Основу программы представляет комплекс мероприятий по решению экологических  проблем городского округа по охране водных объектов,  ликвидации несанкционированных свалок отходов и развитию экологической культуры населения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ.

Цели, задачи реализации муниципальной программы «Природоохранные мероприятия в  Чебаркульском городском округе» сформированы с учетом

национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Цель муниципальной программы – улучшение качества окружающей среды на территории Чебаркульского городского округа.

Отделом экологии администрации Чебаркульского городского округа в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» предусмотрены ежегодные мероприятия (акции) по очистке от мусора берегов водных объектов, в том числе с участием волонтеров, добровольцев, которые проводятся в целях формирования в сознании населения бережного отношения к водным объектам. В рамках данного проекта Министерством экологии Челябинской области выделяются бесплатно мешки и перчатки для проведения уборки водных объектов.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления.

Основные задачи муниципального управления в городском округе, способы их эффективного решения (меры и механизмы реализации), а также ожидаемые результаты определены Стратегией социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825. Одной из стратегических приоритетов  Стратегии, является  обеспечение рационального природопользования и главной целью - улучшение экологической обстановки.

Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия в  Чебаркульском городском округе» определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления Чебаркульского городского округа в области охраны окружающей среды, а также устанавливает перечень

неотложных мероприятий по улучшению качества окружающей среды в решении вопросов местного значения городского округа, определенных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

II. Паспорт

муниципальной программы Чебаркульского городского округа «Природоохранные мероприятия в  Чебаркульском городском округе»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (фамилия, имя, отчество, должность) | Заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Куракина Л.П. - начальник отдела экологии администрация Чебаркульского городского округа |
| Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы) | 2026-2028 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | Улучшение качества окружающей среды на территории Чебаркульского городского округа |
| Направления муниципальной программы | нет |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | 2 550 000,00 рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Национальные цели: «Экологическое благополучие» |
|  | Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 № 627-П «О государственной программе Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области» |

- 2. Показатели муниципальной программы <*>

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Улучшение качества окружающей среды на территории Чебаркульского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь уборки мусора | С* | возрастания | га | 10,3 | 11,3 |  | 11,3 |  | 11,3 | Стратегия 2035**** | Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа |  | - |
| 2. | Количество геодезических замеров уровня воды в озерах | С | постоянный | шт. | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 | Стратегия 2035 | Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа |  | - |
| 3. | Объем вывезенных отходов | С | убывания | м3 | 360 | 320 |  | 310 |  | 300 | Стратегия 2035 | Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа |  | - |
| 4. | Количество мероприятий просветительского характера, в том числе по очистке от мусора берегов водных объектов | НП** ФП*** | постоянный | ед. | 7 | 7 |  | 7 |  | 7 | ФП «Вода России» | Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа |  | Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов |
| 5. | Количество населения, привлеченного к мероприятиям по очистке берегов водных объектов, просветительской и информационной работе | НП** ФП*** | возрастания | чел. | 90 | 100 |  | 100 |  | 100 | ФП «Вода России» | Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа |  | Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов |
| 6. | Площадь очищенных в ходе проведения мероприятий по очистке берегов водных объектов | НП** ФП*** | возрастания | га | 10 | 12 |  | 12 |  | 12 | ФП «Вода России» | Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа |  | Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов |

- В разделе использованы сокращения:

- * С - «Стратегия социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года», утверждена  решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825;

- ** НП – национальный проект «Экологическое благополучие»;

- ***ФП – федеральный проект «Вода России»;

- **** Стратегия 2035 –  «Стратегия социально – экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года», утверждена  решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 14.11.2019 № 825.

- 3. Прокси - показатели муниципальной программы в 2026 году

- Прокси - показатели комплекса муниципальной программы в 2026 году отсутствуют.

- 4. План достижения показателей муниципальной программы в 2026году

| № п/п | Цель/наименование показателей | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель |  | май | июнь | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы «Улучшение качества окружающей среды на территории Чебаркульского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь уборки мусора | МП | га | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |  | 2,8 |  | 0 |  | 0 |  | 11,3 |  |  |
| 2. | Количество геодезических замеров уровня воды в озерах | МП | шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 9 |  |  |
| 3. | Объем вывезенных отходов | МП | м3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 320 |  |  |
| 4. | Количество мероприятий просветительского характера, в том числе по очистке от мусора берегов водных объектов | ФП | ед. | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  |  |
| 5. | Количество населения, привлеченного к мероприятиям по очистке берегов водных объектов, просветительской и информационной работе | ФП | чел. | 10 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  |  |
| 6. | Площадь очищенных в ходе проведения мероприятий по очистке берегов водных объектов | ФП | га | 0,1 | 0 | 0 |  | 0,5 | 0,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  | 2,8 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  |  |

- 5. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональные проекты, муниципальные проекты не предусмотрены |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе » |  |  |
|  | Ответственный орган за реализацию: отдел экологии администрации Чебаркульского городского округа | Срок реализации: 2026-2028 |  |
| 2.1. | Задача: улучшение экологического состояния водных объектов | Проведена очистка от мусора берегов водных объектов озер Чебаркуль и Еловое; проведена расчистка от мусора и зарослей русла р.Еловка и родника. Проведен мониторинг уровня воды озер питьевого назначения: Чебаркуль, Еловое и Б.Кисегач. | 1.Площадь уборки мусора. 2. Количество геодезических замеров уровня воды в озерах. |
| 2.2. | Задача: снижение уровня загрязнения окружающей среды от отходов | Проведена ликвидация несанкционированных свалок отходов, очистка территории городского округа от мусора | Объем вывезенных отходов |
| 2.3. | Задача: развитие экологической культуры населения | Проведены мероприятия просветительского характера, в том числе по очистке от мусора берегов водных объектов в целях формирования в сознании населения бережного отношения к водным объектам | 1. Количество мероприятий просветительского характера, в том числе по очистке от мусора берегов водных объектов. 2. Количество населения, привлеченного к мероприятиям по очистке берегов водных объектов, просветительской и информационной работе. 3. Площадь очищенных в ходе проведения мероприятий по очистке берегов водных объектов |

- 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе» (всего), в том числе: | 850 | 850 | 850 | 2 550 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 850 | 850 | 850 | 2 550 |
| Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе» | 850 | 850 | 850 | 2 550 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 850 | 850 | 850 | 2 550 |

III.  Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия  в Чебаркульском городском округе»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (наименование) | Отдел экологии администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1. | Задача: «Улучшение экологического состояния водных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь уборки мусора | постоянный | МП | га | 10,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрацииЧебаркульского городского округа |  |
| 1.2. | Количество геодезических замеров уровня воды в озерах | постоянный | МП | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрацииЧебаркульского городского округа |  |
| 2. | Задача: «Снижение уровня загрязнения окружающей среды от отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем вывезенных отходов | убывания | МП | м3 | 360 | 320 | 310 | 300 |  | Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрацииЧебаркульского городского округа |
| 3. | Задача: «Развитие экологической культуры населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество мероприятий просветительского характера, в том числе по очистке от мусора берегов водных объектов | постоянный | НП, ФП | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |  | Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрацииЧебаркульского городского округа |
| 3.2. | Количество населения, привлеченного к мероприятиям по очистке берегов водных объектов, просветительской и информационной работе | возрастания | НП, ФП | чел. | 90 | 100 | 100 | 100 |  | Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрацииЧебаркульского городского округа |
| 3.3. | Площадь очищенных в ходе проведения мероприятий берегов водных объектов | возрастания | НП, ФП | га | 10 | 12 | 12 | 12 |  | Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрацииЧебаркульского городского округа |

- 3. Показатели комплекса процессных мероприятий по ответственному исполнителю, соисполнителям, участникам

- Значения показателей по структурным подразделениям, отделам, управлениям администрации Чебаркульского городского округа не предусмотрены.

- 4. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году

- Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в 2026 году отсутствуют.

- 5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Задача: « Улучшение экологического состояния водных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь уборки мусора | МП | га |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 | 11,3 |
| 2. | Количество геодезических замеров уровня воды в озерах | МП | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
|  | Задача: «Снижение уровня загрязнения окружающей среды от отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем вывезенных отходов | МП | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 320 |
|  | Задача: « Развитие экологической культуры населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество мероприятий просветительского характера, в том числе по очистке от мусора берегов водных объектов | НП, ФП | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 5. | Количество населения, привлеченного к мероприятиям по очистке берегов водных объектов, просветительской и информационной работе | НП, ФП | чел. | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| 6. | Площадь очищенных в ходе проведения мероприятий берегов водных объектов | НП, ФП | га | 0,1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 | 12 |

- 6. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Наименование задачи: «Улучшение экологического состояния водных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие (результат): « Уборка мусора в водоохраной зоне озер Чебаркуль и Еловое» | Приобретение товаров, работ, услуг | Ручной сбор мусора в мешки в водоохраной зоне озер, в неорганизованных местах отдыха населения | га | 10,1 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 1.2. |  | Мероприятие (результат): « Расчистка мусора и зарослей русла р.Еловка и родника» | Приобретение товаров, работ, услуг | Сбор мусора, очистка от зарослей | га |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Мероприятие (результат): « Проведение геодезических замеров уровня воды в озерах Чебаркуль, Еловое и Б.Кисегач » | Приобретение товаров, работ, услуг | Геодезические работы, проведение замеров уровня воды в озерах и подготовка заключения по результатам замеров. | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2. Наименование задачи: «Снижение уровня загрязнения окружающей среды от отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат): « Вывоз отходов с несанкционированных свалок» |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение контракта на оказание услуг по вывозу отходов с несанкционированных свалок на специализированные объекты | м3 | 360 | 320 | 310 | 300 |
| 3. Наименование задачи: «Развитие экологической культуры населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат): «Проведение мероприятий просветительского характера, в том числе по очистке от мусора берегов водных объектов в рамках акции «Вода России», в целях формирования осознанного отношения к природе, бережного отношения к водным объектам». |  | Осуществление текущей деятельности | Очистка от мусора берегов водных объектов с участием населения | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 |

- 7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе » (всего), в том числе: | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 2 550 000,00 |
| бюджет городского округа | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 2 550 000,00 |
| Мероприятие (результат) « Уборка мусора в водоохраной зоне озер Чебаркуль и Еловое», всего, в том числе: | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| бюджет городского округа | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| Мероприятие (результат) «Расчистка от мусора и зарослей русла р.Еловка и родника», всего, в том числе: | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| бюджет городского округа | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| Мероприятие (результат) « Проведение геодезических замеров уровня воды в озерах», всего, в том числе: | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| бюджет городского округа | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| Мероприятие (результат) « Вывоз отходов с несанкционированных свалок», всего, в том числе: | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 1 770 000,00 |
| бюджет городского округа | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 1 770 000,00 |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование подразделения) | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование задачи: «Улучшение экологического состояния водных объектов » |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) « Уборка мусора в водоохранной зоне озер Чебаркуль и Еловое» |  |  |  |  |  |
| 1)закупка включена в план закупок; 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; 3) проведена приемка поставленных товаров, выполнения работ, оказанных услуг; 4) произведена оплата товаров, выполнения работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | В течение 10 рабочих дней после доведения объема расходных обязательств В течение 5 дней со дня заключения контракта В течение 7 рабочих дней даты получения документов на оплату 15.07; 15.08; 15.09; 15.10 | Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа | План закупок Реестр Экспертное заключение Акт выполненных работ (оказания услуг), счет-фактура, платежное поручение |  | ЕИС ЕИС ЕИС ЕИС |
| 1.2. Мероприятие (результат) «Расчистка от мусора и зарослей русла р.Еловка и родника » |  |  |  |  |  |
| 1)закупка включена в план закупок; 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; 3) проведена приемка поставленных товаров, выполнения работ, оказанных услуг; 4) произведена оплата товаров, выполнения работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | В течение 10 рабочих дней после доведения объема расходных обязательств В течение 5 дней со дня заключения контракта В течение 7 рабочих дней даты получения документов на оплату 25.07 | Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа | План закупок Реестр Экспертное заключение Акт выполненных работ (оказания услуг), счет-фактура, платежное поручение |  | ЕИС ЕИС ЕИС ЕИС |
| 1.3. Мероприятие (результат) «Проведение геодезических замеров уровня воды в озерах» |  |  |  |  |  |
| 1)закупка включена в план закупок; 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; 3) проведена приемка поставленных товаров, выполнения работ, оказанных услуг; 4) произведена оплата товаров, выполнения работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | В течение 10 рабочих дней после доведения объема расходных обязательств В течение 5 дней со дня заключения контракта В течение 7 рабочих дней даты получения документов на оплату 15.11. | Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа | План закупок Реестр Экспертное заключение Акт выполненных работ (оказания услуг), счет-фактура, платежное поручение |  | ЕИС ЕИС ЕИС ЕИС |
| 2. Наименование задачи: «Снижение уровня загрязнения окружающей среды от отходов» |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие (результат) «Вывоз отходов с несанкционированных свалок» |  |  |  |  |  |
| 1)закупка включена в план закупок; 2) сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок; 3) проведена приемка поставленных товаров, выполнения работ, оказанных услуг; 4) произведена оплата товаров, выполнения работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | В течение 10 рабочих дней после доведения объема расходных обязательств В течение 5 дней со дня заключения контракта В течение 7 рабочих дней даты получения документов на оплату 15.07 15.08 | Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа Катанэ Н.Д., главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации Чебаркульского городского округа | План закупок Реестр Экспертное заключение Акт выполненных работ (оказания услуг), счет-фактура, платежное поручение |  | ЕИС ЕИС ЕИС ЕИС |
| 3. Наименование задачи: Развитие экологической культуры населения |  |  |  |  |  |
| 3.1.Мероприятие (результат) «Проведение экологической акции «Вода России» |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий просветительского характера, в том числе по очистке от мусора берегов водных объектов в рамках акции «Вода России», в целях формирования осознанного отношения к природе, бережного отношения к водным объектам | 15.02 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 | Куракина Л.П., начальник отдела экологии администрации Чебаркульского городского округа | Отчет о проведенном мероприятии в рамках акции в Министерство экологии Челябинской области | Размещение и публикация www.chebarcul.ru |  |

IV. Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя | Источник получения информации о показателях | Срок представления отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе» |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия в Чебаркульском городском округе » |  |  |  |  |
| 1. | Площадь уборки мусора | Метод расчета: дискретный путем суммирования площади уборки | Акты выполненных работ | До 15.10 |
| 2. | Количество геодезических замеров уровня воды в озерах | Метод расчета: дискретный замеры уровня воды (весна, лето, осень). | Акты выполненных работ | До 15.11 |
| 3. | Объем вывезенных отходов | Метод расчета: дискретный объем вместимости кузова транспортного средства (м3) х количество рейсов х количество транспортных средств | Акты выполненных работ | До 15.08 |
| 4. | Количество мероприятий просветительского характера, в том числе по очистке от мусора берегов водных объектов | Метод расчета: дискретный путем суммирования количества акций, мероприятий | Отчет о проведенных мероприятиях в Министерство экологии Челябинской области | Ежемесячно, до 15 числа ( 7 раз в год) |
| 5 | Количество населения, привлеченного к мероприятиям по очистке берегов водных объектов, просветительской и информационной работе | Метод расчета: дискретный путем подсчета населения в период проведения мероприятий | Отчет о проведенных мероприятиях в Министерство экологии Челябинской области | Ежемесячно, до 15 числа ( 7 раз в год) |
| 6 | Площадь очищенных в ходе проведения мероприятий берегов водных объектов | Метод расчета: дискретный по электронной карте (публично-кадастровой), путем суммирования площадей | Отчет о проведенных мероприятиях в Министерство экологии Челябинской области | Ежемесячно, до 15 числа ( 7 раз в год) |