# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27»  декабря 2016 г.  №  1064

г. Чебаркуль

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Чебаркульского городского округа на 2017 – 2030 годы»

- В соответствии с постановлением № 1050 от 01.10.2015 г. Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь ст. ст. 36, 37 Устава муниципального образования «Чебаркульский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Чебаркульского городского округа на 2017 – 2030 годы» (приложение 1).

2. Отделу ИКТ (Епифанов А.А) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам (Виноградова С.А.).

Глава

Чебаркульского городского округа                                                         С.А.Ковригин

Приложение к постановлению

администрации Чебаркульского

городского округа

№ 1064 от 27.12.2016г.

Паспорт

программы «Комплексное развитие социальной

инфраструктуры Чебаркульского городского округа

на 2017 – 2030 годы»

| Наименование программы | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Чебаркульского городского округа на 2017-2030 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1.Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3.Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 4.СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 5.Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О Социальных нормативах и нормах». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Чебаркульского городского округа |
| Разработчики Программы | Управление культуры Чебаркульского городского округа Управление образования Чебаркульского городского округа Управление по физической культуре и спорту Чебаркульского городского округа |
| Цель и задачи Программы | Развитие социальной инфраструктуры Чебаркульского городского округа: - достижение оптимального уровня обеспеченности населения учреждениями образования, - достижение оптимального уровня обеспеченности населения учреждениями культуры, - достижение оптимального уровня обеспеченности населения учреждениями физической культуры и спорта. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - создание новых мест для организации общего образования детей, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры дошкольного образования. - создание новых мест для организации общего образования детей, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры начального, основного, среднего общего образования - увеличение доли детей в возрасте 1-7 лет, охваченных услугами дошкольного образования - переход на односменный режим обучения в 1 - 11 классах муниципальных общеобразовательных организаций - единовременная пропускная способность спортивных сооружений - охват населения клубными формированиями, - охват детей дополнительным образованием - посещаемость культурно-массовых мероприятий, - уровень кинопосещений к общему числу жителей. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Реализация перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017– 2030 годы: 1-й этап -2017-2021 годы; 2-й этап -2022-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 2249,9 млн. рублей из средств бюджетов разных уровней и привлечения внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - создание 143 новых мест для организации общего образования детей, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры дошкольного образования. - создание 1400 новых мест для организации общего образования детей, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры начального, основного, среднего общего образования - увеличение доли детей в возрасте 1-7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, до 90% - 100%-й переход на односменный режим обучения в 1 - 11 классах муниципальных общеобразовательных организаций - увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений до 48% - увеличение охвата населения клубными формированиями до 0,15%, - увеличение охвата детей дополнительным образованием до 20% - увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий доя 80000 чел.в год - увеличение уровня кинопосещений к общему числу жителей до 21%. |

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура городского округа представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения комфортного проживания его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, культуры и туризма, физической культуры и спорта. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики муниципального образования, социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения территории.

- 1.1. Географические особенности Чебаркульского городского округа.

Чебаркуль расположен в предгорьях Южного Урала, на восточном склоне Ильменского хребта в уникальном по своим природным условиям районе. Живописный ландшафт местности с многочисленными озерами среди лесных массивов является природной составляющей Чебаркуля. Территория городского округа представлена землями  населенных пунктов и составляет 7696 га. Из них: 26% залесенных территорий (леса, в основном 1 группы), по градостроительному зонированию относящихся к особо охраняемым землям, 31% - заняты озерами. С западной стороны Чебаркульский городской округ граничит с территорией Миасского городского округа (земли Ильменского заповедника), с других сторон – город окружают земли Чебаркульского муниципального района.

Город был основан в 1736 году как казачья крепость на границе русских и башкирских земель, которая стояла на защите юго-восточных рубежей России. В переводе с башкирского языка Чебаркуль означает «пестрое озеро». Статус города Чебаркуль получил в 1951 году. Сегодня Чебаркульский городской округ состоит из основного планировочного ядра и нескольких поселков: Мисяш и Кисегач, развитие которых обусловлено потребностями железнодорожной магистрали, жилые поселки курорта, предназначенные для проживания обслуживающего персонала курортной зоны, поселки Строителей, им. Куйбышева и Северный, п. Каменный карьер, возникновение которых связано со строительством и развитием промышленного узла города, поселок Елагино. На территории Чебаркульского городского округа расположен поселок им Каширина ЦВО.

Климат территории континентальный с холодной продолжительной зимой и тёплым сухим летом. Средняя температура января - 14,6ºС. Зима характерна не только сильными морозами, но и сильными буранами. Их повторяемость 30-35 дней с метелью в среднем за сезон. Мощность снежного покрова достигает в среднем 41 см. Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября. Средняя температура июля +18,2ºС. Абсолютный максимум температуры наблюдается в июле (+31ºС).

За год выпадает до 480 мм осадков. Летние осадки значительно превышают зимние и выпадают в виде кратковременных ливней. Дожди нередко сопровождаются грозами, повторяемость которых 25-30 дней с грозой за сезон.

В течение всего года особенно зимой преобладают юго-западные и западные ветры. Среднегодовая скорость 3-3,5 м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью. Число дней с ветром более 15 м/с колеблется  в зависимости от степени защищённости места в пределах 15-20 дней в среднем за год. Суммарная солнечная радиация за год достигает 100ккал/кв. см в год.

Гидрографическая сеть Чебаркуля представлена р. Коелга, являющейся притоком р. Увелька, рядом ручьёв и многочисленными озёрами. Река Коелга вытекает из оз.  Чебаркуль, имеет заболоченную пойму 300-500 м шириной. Озёра относятся к горному типу и большей частью представляют собой глубоководные пресные водоёмы, окаймлённые живописными, поросшими лесом берегами. К таким озёрам относятся: Кисегач, Еловое, Теренкуль и др. Озера Кисегач, Еловое, Мисяш расположены уже на выходе в долину и горные черты несколько сглажены.

Озеро Чебаркуль, являющееся самым большим озером из Ильменской группы, своим северным берегом ограничивает район куста Чебаркульских здравниц с юга. Затем идёт озеро Еловое, далее озёра Теренкуль, Кисегач. В стороне от этой основной линии, восточнее оз. Теренкуль, находятся небольшие озёра Табанкуль и  Б. Боляш. Все эти озёра носят проточно-сточный характер и имеют водную связь.

Озера  подвержены  большой  антропогенной  и  рекреационной  нагрузке,  служат  одновременно  источниками водоснабжения.

Территория Чебаркульского городского округа в пределах городской черты составляет 7696 га, в том числе застроенная территория –2523 га (32,8% от всей площади), из них селитебная – 773 га (10,0%), производственная – 572 га (7,4%), и незастроенные пространства занимают 5177,8 га (67,2% от всей площади), из них леса и водные объекты – 3752 га (48,7%), прочие-1425,8  га (18,5%). Анализ современного использования территории города, а также комплексная оценка территории свидетельствует о наличии в городе значительных территорий, занятых лесами, в основном, 1 группы и водными объектами, а также заболоченных территорий;  относительно благоприятные территории для жилищно-гражданского строительства имеются в юго-восточной части города.

Таким образом, при достаточных территориальных ресурсах город ограничен в выборе направлений территориального развития: в северо-западном и западном направлении – территории заняты курортной зоной и водными объектами; в северном направлении – военный городок ЦВО; в северо-восточном и восточном направлении – производственная зона города; развитие города возможно лишь в юго-восточном направлении.

- 1.2.  Основные показатели социально-экономического развития  Чебаркульского городского округа.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения города составляла 42,8 тыс. человек (1,23 % от численности населения Челябинской области). Численность  населения по состоянию на 01.01.2016 года составила  40,6 тыс. человек (из них мужчин – 49,2%, женщин – 50,8%.).

Сохраняется сложная демографическая ситуация: рождаемость в городе не обеспечивает простого воспроизводства населения, высок уровень смертности, который   в 1,5  раза превышает рождаемость (в среднем за последние 14 лет), т. е. коэффициент естественного прироста населения за этот же период имеет отрицательные значения. Сальдо миграции с 1998 года – также отрицательное. Характерно, что 40 % от всех выбывших в трудоспособном возрасте  – это молодежь в возрасте от 20 до 29 лет, 25 % - люди 30-39 лет, и 17 % приходится на 40-49-летних.

Таким образом, на протяжении последних лет миграционный отток оказывает большее влияние на общую убыль населения города, нежели естественная убыль. В последнее время отмечается снижение численности трудовых ресурсов, в основном,  за счет снижения численности населения в трудоспособном возрасте.

Чебаркуль имеет давно сложившуюся структуру экономики, основу которой составляют крупные и средние предприятия промышленности. Структура промышленности представлена такими видами, как производство готовых металлических изделий (78,9%), производство продуктов питания (15,6%), текстильное и швейное производство (3%), деревообрабатывающее производство (2,4%). По итогам 2015 года предприятия города обеспечили оборот   на уровне 15,49 млрд. рублей и  среднемесячную заработную плату работников в размере 23421 руб. Объем инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого предпринимательства) за счет всех источников финансирования в составил 219 млн. рублей. Уровень безработицы в % к экономически активному населению составил 1,76%, в центре занятости населения в 2015 году состояло на учете 1619 граждан.

В 2015 году на территории города функционировало 411 торговых объекта, в том числе: 9 универсальных магазинов, 157 специализированных, 185 неспециализированных магазинов,  1 рынок и  59 – прочих торговых объектов. Обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет 1665 кв. м на 1000 жителей, что в 5 раз выше установленного норматива.  В городе функционирует порядка 73 предприятия общественного питания (количество посадочных мест – 4362), из них 48 предприятий в общедоступной сети (количество посадочных мест – 1478).

Жилищный фонд города составляет около 900 тыс. кв. метров общей площади. В среднем на каждого жителя приходится 21,2 кв. метра жилой площади (в 2006 году – 20 кв. метров). Решается проблема ветхого и аварийного жилья. В ходе реализации муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в последние годы были расселены 4 аварийных дома (1,52 тыс. кв.м.).

В городе реализуются программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений. Продолжаются работы по ликвидации  неэффективных источников теплоснабжения. Всего на территории Чебаркульского городского округа 17 котельных, отапливающие население и социальную сферу города. Из них: 14 котельных – газовые, 3 котельных – угольные, они же являются убыточными.

Острый вопрос – состояние водопроводной системы. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 110 километров, из них 12,1 километров (11 процентов) нуждаются в срочной замене. Требует особого внимания и состояние канализационных сетей. Из 51 километра уличной канализационной сети 6,6 километра (13 процентов) нуждается в замене или капитальном ремонте. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 47,1 километр. Из них нуждается в замене 16 километров (34 процентов).

Чебаркуль в числе одного из 6 муниципалитетов принимает участие в реализации  областной целевой программы «Чистая вода». Строится IV очередь очистных сооружений канализации с полным циклом очистки: механической, биологической, обеззараживанием стоков ультрафиолетовыми лучами. Ввод в действие данного объекта позволит увеличить мощность и повысить надежность работы очистных сооружений. Всего с начала действия программы освоено порядка 129 млн. рублей на строительство IV очереди очистных сооружений канализации.

1.3. Параметры существующих объектов социальной инфраструктуры

1.3.1 В сфере образования

В муниципальной системе образования функционирует 25 образовательных организаций: 15 дошкольных образовательных организаций, 9 общеобразовательных организаций,1 организация дополнительного образования, а также муниципальное учреждение детский загородный оздоровительный лагерь «Чайка». На 01.01.2016г. в общеобразовательных организациях обучается 4545 школьников, 2712 детей посещают дошкольные образовательные организации, 1941 учащийся пользуется услугами дополнительного образования.

В период с 2013 по 2015 год муниципальная образовательная система подверглась инфраструктурным изменениям - были переданы 2 ведомственных детских сада   Министерства обороны РФ, возвращено здание бывшего детского дома  № 2 для размещения в нем дошкольной образовательной организации,  были открыты дошкольная группа в МБОУ ООШ № 9 и две  дополнительные дошкольные группы в МБДОУ детский сад № 3, проведена реконструкция со строительством пристроя в МДОУ детский сад № 25.

В настоящее время  муниципальные  образовательные организации, подведомственные Управлению образования администрации Чебаркульского  городского округа,  размещены в  26 зданиях и 3 помещениях в  жилых домах (на первых  этажах - МБДОУ д/с № 9, дополнительные группы   МБДОУ д/с № 3,   объединения МБУДО «ЦДТ»):

- общеобразовательные организации располагаются в 10 зданиях:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Ввод в эксплуатацию | Уровень (%) износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ №1» | ул. 9 Мая, 9 | 1970 г. | 33 |
| 2 | МБОУ «СОШ №2» | ул. Ленина, 42 | 1959 г. | 58 |
| 3 | МБОУ «СОШ №4» | пос. Каширина, 57 | 1959 г. | 57 |
| 4 | МБОУ «СОШ №6» | ул. Электростальская, 32б | 1964 г. | 50 |
| 5 | МБОУ СОШ №7 | ул. Комсомольская, 7а | 1993 г. | 11 |
| 6 | МБОУ ООШ №9 | ул. Фрунзе, 18 | 1956 г. | 58 |
| 7 | МБОУ ООШ №10 Здание №1 Здание №2 | ул. Мира, 21б ул. Суворова, 24б | 1956 г. 1954 г. | 52 87 |
| 8 | МБОУ НОШ №11 | ул. Каширина, 58 | 2003 г. | 3 |
| 9 | МБОУ СОШ №76 | ул. Станционная, 102 | 1955 г. | 55 |

- дошкольные образовательные организации находятся в 15 зданиях и 2 помещениях жилых домов:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Ввод в эксплуатацию | Уровень (%) износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ д/с № 1 | ул. 9 Мая, 34 | 1968 г. | 38 |
| 2 | МБДОУ д/с № 2 | ул. Мира, 10а | 1969 г. | 55 |
| 4 | МБДОУ д/с № 3 Здание Помещения в жилом доме | ул. Мира, 14 ул. Мира, 9 | 2008 г. 2015 г. | - - |
| 5 | МБДОУ д/с № 4 | ул. Мира, 20 | 1954 г. | 44 |
| 6 | МБДОУ д/с № 5 | ул. Крылова, 16а | 1978 г. | 41 |
| 7 | МДОУ ЦРР д/с № 6 | ул. Крылова, 16 | 1979 г. | 50 |
| 8 | МБДОУ д/с № 7 | ул. Калинина, 3 | 1955 г. | 12 |
| 9 | МБДОУ д/с № 8 | ул. Каширина, 14а | 1982 г. | 20 |
| 10 | МБДОУ д/с № 9 Помещения в жилом доме | сан. «Еловое», 9 | 2009 г. | - |
| 11 | МБДОУ д/с № 14 | ул. 8 Марта, 20 | 1983 г. | 22 |
| 12 | МБДОУ д/с № 23 | ул. Крылова, 6 | 1961 г. | 45 |
| 13 | МБДОУ д/с № 25 | ул. 9 Мая, 26 | 2015 г. |  |
| 14 | МБДОУ д/с № 26 | ул. Мира, 23а | 1976 г. | 32 |
| 116 | МБДОУ д/с № 35 Здание №1 Здание №2 | ул. Каширина, 7/1 ул. Каширина, 7/1 | 1956 г. 1951 г. | 23 24 |
| 17 | МБДОУ д/с № 42 | ул. Крылова, 8 | 1974 г. | 32 |

-организация  дополнительного образования занимает здание и помещение в жилом доме:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Ввод в эксплуатацию | Уровень (%) износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | МБУДО «ЦДТ» Здание Помещения в жилом доме | ул. Мира, 19 ул. Карпенко, 10 | 1951 г. - | 23 - |

Темпы износа зданий образовательных организаций и их инженерных коммуникаций опережают темпы их ремонта, поэтому многие муниципальные образовательные организации требуют текущего ремонта зданий, помещений и инженерных коммуникаций.

Важным фактором, влияющим на развитие муниципальной образовательной системы, продолжает оставаться демографическая ситуация. За последние три года контингент обучающихся общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций имел стабильную динамику роста на 3-4 % ежегодно. К 2020 году общий прирост обучающихся в  муниципальных общеобразовательных организациях превысит 440 человек.

Динамика численности детей представлена в таблице:

| Возраст населения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-6 лет (человек) | 3712 | 3689 | 3640 | 3579 | 3514 | 3452 | 3390 | 3403 | 3416 | 3450 | 3436 |
| 6-18 лет (человек) | 4546 | 4696 | 4852 | 4874 | 4972 | 4994 | 5060 | 5122 | 5143 | 5197 | 5216 |

1.3.2. В сфере физической культуры и спорта

На сегодняшний день сеть спортивных сооружений Чебаркульского городского округа составляет 117 сооружений, в том числе: ледовый дворец, бассейн, стадион, 49 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 45321 кв. м., 32 спортивных зала, общей площадью 5600,0 кв. м., лыжная база, стрелковый тир и физкультурно-оздоровительный комплекс. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Чебаркуле составляет 36,6 %, в том числе спортивными залами 40 %, плавательными бассейнами 17 %, плоскостными спортивными сооружениями 56 %. Единовременная пропускная способность всех сооружений физкультурно-спортивного назначения составляет 2803 человека. Степень износа спортивных сооружений в среднем составляет 80 %.

В сеть спортивных сооружений общеобразовательных учреждений Чебаркульского городского округа входит: 12 спортивных залов и 7 спортивных площадок. В основном спортивные объекты сконцентрированы в 1,2 микрорайоне города, т.е. в исторически сложившемся центре города.

За последнее время наблюдается положительная тенденция в росте численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, которая, составляет 25,9 % от общей численности населения. Сформирована многоуровневая система проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, спартакиад среди всех возрастных групп населения.

Наряду с перечисленными достижениями имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ.

Требуется реконструкция легкоатлетической дорожки стадиона, реконструкция спортивного зала на лыжной базе, строительство лыжероллерной трассы, а так же увеличение количества спортивных залов в городе, для обеспечения доступности спортивных объектов при постоянно возрастающем количестве систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе.

Прогноз численности населения города, способного заниматься физической культурой и спортом представлен в таблице:

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) | 40500 | 40300 | 40100 | 40100 | 40000 | 40300 | 40700 |
| Дети до 3 лет (чел.) | 2673 | 2660 | 2647 | 2647 | 2640 | 2660 | 2669 |
| Старше 70 лет, (чел.) | 3240 | 3224 | 3208 | 3208 | 3200 | 3224 | 3290 |
| Численность населения, способного заниматься физкультурой и спортом | 34587 | 34416 | 34245 | 34245 | 34160 | 34416 | 34741 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 26,4 | 27,8 | 31,0 | 35,9 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |

С учетом развития социальной инфраструктуры города, а так же развитием здравоохранения, увеличения продолжительности жизни населения, количество занимающихся физической культурой и спортом будет расти и к 2030 году должно достичь 50 % от всего населения города, способного заниматься физкультурой и спортом, то есть  17 370 человек.

Мероприятия позволят обеспечить спортивными сооружениями с соответствующими техническими характеристиками население города в объеме 48% от норматива градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов от 02.12.2014 г. № 866.

| Спортивные сооружения | Ед.измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 10000 жителей (в пределах минимума) | Существующие объекты на 01.01.2016 г. | Фактический норматив, результат соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плоскостные спортивные сооружения | ед. | 20,5 | 49 | 59,7 % |
| спортивные залы | ед. | 20 | 32 | 40,0 % |
| бассейны | ед, | 5,75 | 4 | 17,3 % |

1.3.3 В сфере культуры

Сфера культуры представлена сетью муниципальных учреждений культуры: Детская школа искусств - 1; Центр кинопоказа и детского досуга «Волна»; Центр досуга им.Горького; Городская библиотека; Выставочный зал «Колорит»; Краеведческий музей. На территории городского округа представлены различные типы культурного наследия: 1 – памятник археологии, 1 – памятник архитектуры, 18 – произведений монументального искусства. Музыкальное и художественное образование юных жителей городского округа обеспечивает Детская школа искусств, в которой обучается более 700 учащихся, которая  расположена в 3-х, отдельно отстоящих, приспособленных помещениях, что значительно усложняет работу школы и учащихся.

Городская библиотека насчитывает 74 000 экземпляров книжного фонда. С внедрением в работу передовых технологий значительно расширился спектр, предоставляемых пользователям информационных услуг. Зданию городской библиотеки необходима  реконструкция с целью доступности муниципальных услуг библиотеки маломобильным группам населения.

Недостаточный объём бюджетного финансирования на протяжении долгих лет отрицательно сказался на состоянии материально - технической базы учреждений культуры. Практически всем учреждениям культуры не хватает средств на проведение текущих и  капитальных  ремонтов помещений, замену изношенного оборудования, музыкальных инструментов, приобретение оргтехники и сценических костюмов.

Организацию мероприятий содержательного и интеллектуального досуга населения городского округа проводят в Центре кинопоказа и детского досуга «Волна» и  Центре досуга им. Горького, где созданы и работают творческие коллективы и любительские объединения, в которых занимается более 300 человек. Центру кинопоказа и детского досуга «Волна»  необходима реконструкция: замена кресел в зрительном зале, звукового оборудования. Центру досуга им. Горького необходима реконструкция помещения  и замена светового оборудования. В числе основных проблем музея остаётся недостаточность площадей для хранения фондов.

Проведен анализ соответствия существующих объектов культуры нормативам градостроительного проектирования Чебаркульского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов от 02.12.2014 г. № 866.

| Учреждения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Существующие объекты на 01.01.2016 | Фактический норматив, Результат соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | Кв.м. общей площади | 50-60 | 2 помещения Площадью 1889,2 кв.м. | 46,5 Не соответствует нормативу |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 | - | - |
| Клубы | 1 место | 80 | 1помещение 500 мест | 12,3 Не соответствует нормативу |
| Кинотеатры | 1 место | 25-35 | 1 помещение 290 мест | 7,1 Не соответствует нормативу |
| Театры | 1 место | 5-8 | - | - |
| Концертные залы | 1 место | 3,5-5 | - | - |
| Музеи | 1 учреждение | 1-2 | 1 | Соответствует |
| Выставочные залы | 1 учреждение | 1-2 | 1 | Соответствует |
| Лектории | 1 место | 2 | - | - |
| Городские массовые библиотеки при населении города, 10-50 тыс. человек | тыс. ед. хранения место | 4−4,52−3 | 1 помещение, 74 тысячи экземпляров, 50 посадочных мест | 1,8 1,2 Не соответствует нормативу |

1.3. Нормативно правовая база

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа разработана следующая нормативно-правовая база:

- Генеральный план городского округа;

- Нормативы градостроительного проектирования городского округа;

- Схема водоснабжения и водоотведения;

- Схема теплоснабжения городского округа;

- Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности экономики МО Чебаркульского городского округа и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе».

2. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Чебаркульского городсокого округа учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

2.1 В сфере образования

В числе основных мероприятий по развитию системы образования на расчётную перспективу необходимо выделить следующие:

2017 – выкуп и реконструкция помещений у частного застройщика в жилом доме по ул. 9 Мая, 5Б для размещения двух дошкольных групп на 43 места

Данное мероприятие  предусматривает выкуп помещений  на первом этаже  жилого дома  площадью 399,87 кв.м,  и реконструкция для  размещения в них 2-х дошкольных групп, и  2-х оборудованных прогулочных площадок,   что позволит сократить очередность на получение места в дошкольных образовательных организациях и увеличить  процент охвата детей дошкольным образованием.

2018-2020 – проектирование и строительство школы на 1400 мест с дошкольным отделением на 100 мест.

Данное мероприятие  предусматривает  строительство  нового здания школы в   3 микрорайоне в границах   улиц  Октябрьская – 9 Мая – Карпенко – Крылова – Мичурина, что позволит осуществить переход на односменный режим обучения в муниципальных общеобразовательных организациях.

2.2 В сфере культуры

Основные программные мероприятия учреждений культуры Чебаркульского городского округа связаны с реконструкцией объектов имеющейся инфраструктуры, проектирование и строительство новых объектов сферы культуры включая: проектирование и реконструкцию специализированных зданий учреждений культуры, проектирование и строительство Детской школы искусств.  Степень успешной реализации развития сферы культуры будет определена стабильностью экономического развития Чебаркульского городского округа, поскольку основой развития сферы культуры является бюджетное финансирование. Кроме того, планируется привлечение частных инвестиций, создание благоприятных условий для инвесторов в Чебаркульском городском округе.

2017 – разработка проекта планировки курорта Кисегач.

2017-2018  – проектирование и строительство историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль» в границах ул.Больничная-Колхозная

2020 – проектирование здания детской школы искусств на 300 мест в пос. Каширинский

-  проектирование здания Детской школы искусств на 700 мест в 4 микрорайоне города;

2021 – 2025 годы – строительство здания детской школы искусств на 300 мест в пос. Каширинский; строительство  здания Детской школы искусств на 700 мест в 3 микрорайоне города;

2026 - проектирование пристроя к Центру кинопоказа и детского досуга «Волна» для занятий творческих коллективов;

- проектирование реконструкции Центра досуга им. Горького;

2027– 2030 годы - строительство пристроя к Центру кинопоказа и детского досуга «Волна» для занятий творческих коллективов;

- реконструкция Центра досуга им. Горького.

2.3 В сфере физической культуры и спорта

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. Основные программные мероприятия связаны с реконструкцией объектов имеющейся инфраструктуры, проектирование и строительство новых объектов спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования из расчета на 10 тыс. населения.

2019 – проектирование реконструкции легкоатлетической дорожки стадиона МАУ «Физкультура и спорт»;

-  проектирование строительства открытой спортивной площадки по ул. Колхозной в районе спасательной станции.

2020 - реконструкция легкоатлетической дорожки стадиона МАУ «Физкультура и спорт»;

2021 – 2025 – проектирование многофункционального физкультурно – спортивного комплекса в 3 микрорайоне города;

-проектирование лыжероллерной трассы в детском парке по ул. Ленина, 2;

- проектирование реконструкции спортивного зала по ул. Шоссейная,9;

- строительство открытой спортивной площадки по ул. Колхозной в районе спасательной станции.

2026 – 2030 - строительство многофункционального физкультурно – спортивного комплекса в 3 микрорайоне города;

- реконструкция спортивного зала по ул. Шоссейная,9;

- строительство лыжероллерной трассы в детском парке по ул. Ленина, 2

3. Финансовые потребности для реализации Программы

В современных условиях на содержание и развитие муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: бюджетов разных уровней,  внебюджетных фондов.

Передача большинства социальных функций с государственного на региональный и местный уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели и ослаблением контроля со стороны государства, как за выполнением федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием федеральных средств. При этом средства местного бюджета весьма ограничены.

Следствием этого является факт неудовлетворительного технического состояния ряда учреждений социальной сферы, а также крайне медленные темпы нового строительства. Отсутствие средств не позволяет в необходимой мере провести реконструкцию и ремонт многих существующих учреждений, а также вести широкомасштабное строительство.

Объемы и источники финансирования мероприятий представлены в таблице, тыс.руб.

| Наименование мероприятия | Источник финан-сирования | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство обеспечивающей инфраструктуры комплекса «Крепость при озере Чебаркуль» | Областной, федеральный бюджет | 91000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объектов комплекса «Крепость при озере Чебаркуль» | Внебюджетные средства | 451000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование здания детской школы искусств на 300 мест в пос. Каширинский и здания Детской школы искусств на 700 мест в 4 микрорайоне | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |
| Строительство здания детской школы искусств на 300 мест в пос. Каширинский; строительство здания Детской школы искусств на 700 мест в 4 микрорайоне города; | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000 |
| проектирование пристроя к Центру кинопоказа и детского досуга «Волна» для занятий творческих коллективов; проектирование реконструкции Центра досуга им. Горького; | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| Строительство пристроя к Центру кинопоказа и детского досуга «Волна» для занятий творческих коллективов; реконструкция Центра досуга им. Горького; | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |
| проектирование реконструкции легкоатлетической дорожки стадиона МАУ «Физкультура и спорт» проектирование строительства открытой спортивной площадки по ул. Колхозной в районе спасательной станции. | Областной бюджет, внебюджетные средства МАУ «Физкультура и спорт» инвестиции |  |  |  |  | 500 350 |  |  |  |  |
| реконструкция легкоатлетической дорожки стадиона МАУ «Физкультура и спорт» | областной бюджет, внебюджетные средства МАУ «Физкультура и спорт» |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| проектирование многофункционального физкультурно – спортивного комплекса в 3 микрорайоне города проектирование лыжероллерной трассы в детском парке по ул. Ленина, 2; проектирование реконструкции спортивного зала по ул. Шоссейная,9; строительство открытой спортивной площадки по ул. Колхозной в районе спасательной станции | Инвестиции Областной бюджет Областной бюджет, Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 1000 3600 3500 | 80000 |
| строительство многофункционального физкультурно – спортивного комплекса в 3 микрорайоне города - реконструкция спортивного зала по ул. Шоссейная,9; -строительство лыжероллерной трассы в детском парке по ул. Ленина, 2 | Инвестиции Областной и местный бюджет Областной и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 800000 36000 10000 |
| Строительство школы на 1400 мест с дошкольным отделением на 100 мест | Областной и местный бюджет |  | 128000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выкуп помещений у частного застройщика в жилом доме по ул. 9 Мая, 5Б для размещения двух дошкольных групп на 43 места | Областной и местный бюджет | 34000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Целевые индикаторы программы и оценка

эффективности реализации программы

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития социальной сферы Чебаркульского городского округа. Реализации инвестиционных проектов создадут дополнительные условия для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, культуры и физической культуры) для всех категорий жителей.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы являются:

- создание  новых  мест  для организации   общего  образования  детей,  в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры дошкольного образования.

- создание  новых мест для организации общего образования детей, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры начального, основного, среднего общего  образования

- увеличение доли детей  в возрасте 1-7 лет,  охваченных услугами дошкольного образования

- переход на односменный режим обучения в 1 - 11 классах муниципальных общеобразовательных организаций

- единовременная пропускная способность спортивных сооружений

- охват населения клубными формированиями,

- охват детей дополнительным образованием

- посещаемость культурно-массовых мероприятий, (чел. в год)

- уровень кинопосещений к общему числу жителей.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии их реализации и поддержки со стороны органов исполнительной власти Челябинской области, позволит достичь целевых показателей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры города.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице

|  | 2016 факт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| создание новых мест для организации общего образования детей, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры дошкольного образования (ед.) | 0 | 43 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| создание новых мест для организации общего образования детей, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры начального, основного, среднего общего образования (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 |
| увеличение доли детей в возрасте 1-7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, (%) | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 90 | 90 | 90 |
| переход на односменный режим обучения в 1 - 11 классах муниципальных общеобразовательных организаций (%) | 55 | 44 | 44 | 44 | 100 | 100 | 100 |
| единовременная пропускная способность спортивных сооружений, (%) | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 40,0 | 48,0 |
| охват населения клубными формированиями, (%) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,10 | 0,15 |
| охват детей дополнительным образованием, (%) | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,5 | 17,5 | 20 |
| посещаемость культурно-массовых мероприятий, (чел. в год) | 59600 | 63000 | 66000 | 69000 | 71000 | 73000 | 80000 |
| уровень кинопосещений к общему числу жителей, (%) | 9,3 | 9,3 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 21 |

5. Оценка эффективности мероприятий Программы

Оценка эффективности мероприятий Программы осуществляется путем мониторинга Программы и включает два этапа:

1. ежегодный сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;

2. анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Мониторинг осуществляется Комитетом по стратегическому развитию администрации Чебаркульского городкоского округа на основе данных, предоставленных разработчиками Программы. Сводный мониторинг представляется на утверждение Главе Чебаркульского городского округа. По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается по итогам отчета о ходе реализации Программы по представлению главы муниципального образования.

6. Нормативное обеспечение

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу постановлений, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и планам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда нормативных правовых документов, в том числе внесение изменений в Генеральный плана городского округа при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.