# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11»  апреля 2013 г.  № 314/1

г. Чебаркуль

| О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Чебаркульского городского округа, направляемых на капитальные вложения |  |
| --- | --- |

В целях реализации рекомендаций постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 30.08.2012 № 1051 «Об исполнении в 2011 году Закона Челябинской области «О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Чебаркульский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Чебаркульского городского округа, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения бюджетных средств.

2. Установить, что Порядок, предусмотренный пунктом 1 настоящего постановления, не распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями.

3. Специалисту отдела ИКТ администрации Чебаркульского городского округа  (Мазур М.Ю.) опубликовать  настоящее  постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя главы Чебаркульского городского округа по социально-экономическому развитию (Гура В.В.).

Глава

Чебаркульского городского округа							  А.В. Орлов

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от «11»__04__2013г №314/1

Порядок

проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Чебаркульского городского округа, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения бюджетных средств.

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет последовательность и случаи проведения проверок инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Чебаркульского городского округа, на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям эффективности использования средств бюджета Чебаркульского городского округа, направляемых на капитальные вложения в целях реализации указанного проекта.

3. Проверка проводится для принятия в установленном законодательством порядке решения о предоставлении средств из бюджета Чебаркульского городского округа:

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Чебаркульского городского округа, по которым:

подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств бюджета Чебаркульского городского округа;

проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств бюджета Чебаркульского городского округа;

б) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (далее - организации), проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без использования средств бюджета Чебаркульского городского округа.

4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, по решению администрации Чебаркульского городского округа не зависимо от их сметной стоимости.

Проверка осуществляется уполномоченным администрацией Чебаркульского городского округа органом - комиссией по проверке инвестиционного проекта, качественный и персональный состав которой определяется постановлением администрации Чебаркульского городского округа.

При оценке эффективности инвестиционного проекта применяется Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденная приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.02.2009 № 58.

5. Плата за проведение проверки не взимается.

6. Уполномоченный администрацией Чебаркульского городского округа на проведение проверки инвестиционного проекта  орган ведет реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Чебаркульского городского округа, направляемых на капитальные вложения (приложение 4).

- II. Критерии оценки эффективности использования средств бюджета Чебаркульского городского округа, направляемых на капитальные вложения

7. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Чебаркульского городского округа, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Чебаркульского городского округа и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими муниципальными полномочиями;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Чебаркульского городского округа;

ж) наличие муниципальных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Чебаркульского городского округа, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности Чебаркульского городского округа, реализуемых в рамках инвестиционных проектов;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце третьем подпункта "а", подпунктах "б" пункта 3 настоящего Порядка за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта "а" пункта 3 настоящего Порядка.

8. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Чебаркульского городского округа, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

9. Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом "з" пункта 7 настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.

Для проведения указанной проверки предполагаемый главный распорядитель средств бюджета Чебаркульского городского округа (далее - главный распорядитель) представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Российской Федерации по месту расположения земельного участка, на котором будет расположен (располагается) планируемый объект капитального строительства, или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации) в иностранном государстве. При выборе проекта-аналога предполагаемый главный распорядитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

9.1. Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 8 настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка.

- III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

10. Заявители представляют в администрацию Чебаркульского городского округа подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление на проведение проверки (приложение 1);

б) паспорт инвестиционного проекта (приложение 2);

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, согласованное с субъектом бюджетного планирования;

г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, согласованное с субъектом бюджетного планирования;

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

е) копия разрешения на строительство;

ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

и) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования)

этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);

к) исходные данные для проведения проверки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта.

11. Документы, указанные в подпунктах "д" - "з" пункта 10 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение либо о предоставлении средств бюджета Чебаркульского городского округа на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств бюджета Чебаркульского городского округа на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств бюджета Чебаркульского городского округа.

12. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

б) цель и задачи инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;

г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

е) обоснование необходимости привлечения средств бюджета Чебаркульского городского округа для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.

13. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:

а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

г) срок и этапы строительства;

д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

е) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

ж) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;

з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).

14. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению.

15. В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их принятии, уполномоченный на проведение проверки орган устанавливает заявителю срок, не превышающий 30 дней, для устранения таких недостатков.

16. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящего Порядка, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.

17. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, не проводятся.

18. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 3 месяцев.

- IV. Выдача заключения об эффективности инвестиционного проекта

19. Результатом проверки является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета Чебаркульского городского округа, направляемых на капитальные вложения в соответствии с формой согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

20. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета Чебаркульского городского округа на реализацию этого инвестиционного проекта за счет средств бюджета Чебаркульского городского округа.

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились показатели, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 8 настоящего Порядка, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.

21. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета Чебаркульского городского округа, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым пункта 20 настоящего Порядка, является основанием для подготовки в установленном порядке предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств бюджета Чебаркульского городского округа на реализацию инвестиционного проекта.

22. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

23. Заключение подписывается председателем комиссии по проверке инвестиционного проекта.

Приложение 1

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов, финансирование

которых планируется осуществлять

полностью или частично за счет средств

бюджета Чебаркульского городского

округа, на предмет эффективности

использования направляемых на капитальные

вложения бюджетных средств

В администрацию

Чебаркульского городского округа

________________________________

(Ф.И.О.)

Форма заявления

о проверке эффективности инвестиционного проекта

Прошу  провести  проверку  эффективности  инвестиционного   проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью  или  частично за  счет  средств бюджета Чебаркульского городского округа,  на  предмет эффективности  использования  направляемых на капитальные вложения бюджетных средств,

________________________________________________________________________

(указать титульное название объекта капитального строительства, иного объекта основных средств)

К заявлению прилагаются (список прилагаемых документов):

1.

2.

Источники финансирования проекта (указать):

________________________________________________________________________

Реквизиты заявителя (полное наименование, адрес): ______________________

________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество должность, подпись руководителя заявителя)

М.П. (при наличии)

Приложение 2

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов, финансирование

которых планируется осуществлять

полностью или частично за счет средств

бюджета Чебаркульского городского

округа, на предмет эффективности

использования направляемых на капитальные

вложения бюджетных средств

Форма паспорта инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта _________________________________

2. Цель инвестиционного проекта _________________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта _______________________________

4.  Форма   реализации   инвестиционного   проекта   (строительство, реконструкция  и техническое перевооружение объекта  капитального  строительства,  иные  инвестиции  в основной капитал)___________________________________________

5. Предполагаемый главный распорядитель средств бюджета Чебаркульского городского округа_________________________________________________________

6. Сведения о предполагаемом застройщике и/или заказчике:

полное  и сокращенное    наименование     юридического     лица     с     указанием организационно-правовой формы____________________________________________

адрес____________________________________________________________________

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________

________________________________________________________________________

7. Участники инвестиционного проекта:____________________________________

________________________________________________________________________

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

________________________________________________________________________

(ссылка на подтверждающий документ)

9.  Наличие  положительного  заключения  государственной  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий *

________________________________________________________________________

(ссылка на документ, копия заключения прилагается)

10.  Сметная  стоимость  объекта   капитального   строительства   по заключению государственной экспертизы в  ценах  года  его  получения  или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального  строительства в ценах  года  представления  паспорта  инвестиционного  проекта  (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения - ______ г. _______  млн.рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет _________, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются  в  ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн. руб.*:__________________

11. Технологическая структура капитальных вложений *:

| N п/п | Наименование | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах ** в ценах соответствующих лет (млн. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта, в т.ч.: |  |  |
| 1.1. | Строительно-монтажные работы, из них: - дорогостоящие материалы, - художественные изделия для отделки интерьеров и фасада |  |  |
| 1.2. | Приобретение машин и оборудования, из них: - дорогостоящие и/или импортные машины и оборудование |  |  |
| 1.3. | Прочие затраты |  |  |

12.  Источники  и  объемы  финансирования  инвестиционного  проекта, предусматривающего  строительство,  реконструкцию и техническое перевооружение   объекта  капитального строительства, млн. руб. **:

| N п/п | Годы реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах **/ в ценах соответствующих лет) | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства городского бюджета (в текущих ценах ** / в ценах соответствующих лет) | Средства бюджетов других уровней бюджетной системы (в текущих ценах ** / в ценах соответствующих лет) | Внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах ** / в ценах соответствующих лет) |
| 1. | Инвестиционный проект - всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |
| 1.1. | из них: этап ___ (пусковой комплекс) - всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |
| 1.2. | этап ___ (пусковой комплекс) - всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |

13.  Источники  и  объемы  финансирования  инвестиционного  проекта, предусматривающего создание (приобретение) объектов основных средств,  не являющихся объектами капитального строительства, млн. руб. ***:

| N п/п | Годы реализации инвестиционного проекта | Общая стоимость проекта в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства городского бюджета | Средства бюджетов других уровней бюджетной системы | Внебюджетные источники финансирования |
|  | Инвестиционный проект - всего, в том числе по годам: 20__ год 20__ год 20__ год |  |  |  |  |

14. Структура инвестиций в рамках инвестиционного проекта в  объекты основных средств,  не  являющиеся  объектами  капитального  строительства ***:

| N п/п | Наименование объекта основных средств | Количество создаваемых (приобретаемых) в рамках проекта объектов основных средств, единиц | Стоимость создания (приобретения) объекта основных средств в ценах года представления паспорта проекта, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |

15. Количественные показатели  (показатель)  результатов  реализации инвестиционного проекта __________________________________________________

Заявитель     _____________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

М.П. (при наличии)                                                                   "__" ___________ 20__ г.

Главный распорядитель

бюджетных средств ****   _________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

М.П. (при наличии)                                                                      "__" ___________ 20__ г

--------------------------------

* Заполняется  в  случае  строительства,  реконструкции  в  рамках инвестиционного проекта объектов капитального строительства.

** В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте  10 настоящего    паспорта    инвестиционного    проекта    (по    заключению государственной экспертизы,  для  предполагаемой  (предельной)  стоимости строительства  -  в  ценах   года   представления   настоящего   паспорта инвестиционного проекта).

***  Заполняется  в  случае  создания  (приобретения)   в   рамках инвестиционного  проекта  объектов  основных   средств,   не   являющихся объектами капитального строительства.

**** Заполняется в случае, если  в  качестве  заявителя  выступает лицо,   не   являющееся   главным   распорядителем   бюджетных   средств, направляемых на финансирование инвестиционного проекта.

Приложение 3

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов, финансирование

которых планируется осуществлять

полностью или частично за счет средств

бюджета Чебаркульского городского

округа, на предмет эффективности

использования направляемых на капитальные

вложения бюджетных средств

Форма заключения

о результатах проверки инвестиционных проектов

на предмет эффективности использования средств бюджета Чебаркульского городского округа, направляемых на капитальные вложения

I. Сведения об  инвестиционном  проекте,  представленном  для  проведения проверки  на  предмет   эффективности   использования   средств   бюджета Чебаркульского городского округа,  направляемых  на  капитальные  вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:

Наименование инвестиционного проекта: ____________________________________

Наименование заявителя: __________________________________________________

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

регистрационный номер ________; дата ________________

фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица _______________________

Срок реализации инвестиционного проекта: __________________________________

Значения    количественных    показателей     (показателя)     реализации инвестиционного  проекта  с  указанием   единиц   измерения   показателей (показателя)______________________________________________________________

Сметная  (общая)  стоимость  инвестиционного  проекта   всего   в   ценах соответствующих лет:_____________________________________________________

II.  Оценка  эффективности  использования  средств бюджета Чебаркульского городского округа,   направляемых   на   капитальные    вложения,    по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев,  %:   _________________

на основе количественных критериев,  %:  ________________

значение интегральной оценки, % _________________

III. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности  использования  средств  бюджета Чебаркульского городского округа, направляемых на капитальные вложения:_____________________________

Председатель комиссии                                       ______________ (_____________)

(подпись)           (И.О. Фамилия)

"__" _____________ 20__ г.

Приложение 4

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов, финансирование

которых планируется осуществлять

полностью или частично за счет средств

бюджета Чебаркульского городского

округа, на предмет эффективности

использования направляемых на капитальные

вложения бюджетных средств

Реестр инвестиционных проектов,

получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Чебаркульского городского округа, направляемых на капитальные вложения

| Наименование инвестиционного проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количественные показатели реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения |  |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения, или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта проекта, или общая стоимость проекта в ценах года представления паспорта проекта, в случае осуществления иных инвестиций в основной капитал |  |  |
| Наименование заявителя |  |  |
| Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем |  |  |
| Реквизиты положительного заключения по инвестиционному проекту |  |  |
| Реквизиты повторного заключения по инвестиционному проекту |  |  |