УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебаркульского городского округа

от 10.11.2023 №871

Муниципальная программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Чебаркульского городского округа»

(далее программа)

- Паспорт программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальной программой соисполнители не предусмотрены |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы по городскому хозяйству Чебаркульского городского округа |
| Основные цели муниципальной программы | Повышение комфортности и безопасности проживания населения Чебаркульского городского округа за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Основные задачи муниципальной программы | Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |
| Структура муниципальной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 104 822 422 рубля, в том числе: 13 942 122 рубля – за счет местного бюджета, 90 880 300 рублей – за счет областного бюджета. Объем финансирования муниципальной программы по годам составляет: 2024 год: всего –3 796 300 рублей, в том числе: 555 000 рублей – за счет местного бюджета, 3 241 300 рублей – за счет областного бюджета. 2025 год: всего –35 043 461 рублей, в том числе: 6 943 561 рублей – за счет местного бюджета, 28 099 900 рублей – за счет областного бюджета. 2026 год: всего –65 982 661 рублей, в том числе: 6 443 561 рублей – за счет местного бюджета. 59 539 100 рублей – за счет областного бюджета |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Доля выполненных работ по согласованным с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области перечням мероприятий. Количество построенных объектов газоснабжения. Количество выполненных проектов покоммунальным объектам. Доля изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам от запланированных в текущем году. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К 2026 году ожидается: Доля выполненных работ по согласованным с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области перечням мероприятий: 2024 г. – 95% 2025 г. – 97% 2026 г. – 100% Количество построенных объектов газоснабжения – 1 ед Количество выполненных проектов по коммунальным объектам– 4 ед Доля изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам от запланированных в текущем году: 2024 г. – 95 %. 2025 г. – 97 %. 2026 г. – 100%. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Государственная политика в сфере ЖКХ в значительной степени влияет на достижение восьми Национальных целей, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204.

Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2035 года призвана консолидировать усилия участников градостроительной деятельности и сферы ЖКХ, включая органы государственной и муниципальной власти, организаций, предприятий, физических лиц, осуществляющих деятельность по созданию, сохранению, улучшению и утилизации зданий и сооружений, ресурсоснабжающих организаций, лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов, отраслевых ассоциаций и иных профессиональных и общественных объединений по созданию благоприятных условий для реализации целей и задач Российской Федерации в строительной отрасли и сфере ЖКХ.

Основными проблемами, существующими в отрасли коммунального хозяйства Чебаркульского городского округа, в настоящий момент являются отсутствие планирования развития систем коммунальной инфраструктуры и морально-технический износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.

Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие города. Поэтому городская система инженерно-технического обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

В рамках данной муниципальной программы предусмотрены мероприятия по  капитальному ремонту и строительству инженерных сетей. Программа реализуется с привлечением средств областного бюджета на условиях софинансирования.

Характеристика систем коммунальной инфраструктуры:

Число источников теплоснабжения- 15, из них:

- угольных котельных – 2 ед. В настоящее время завершаются работы по строительству блочной газовой котельной в п. Мисяш Чебаркульского городского округа

- газомазутных котельных – 1 ед. (мазут- резервное, аварийное топливо);

- газовых котельных – 12 ед.

Тепловые сети в двухтрубном исчислении – 62 590 п.м., степень износа сетей 74%

Водопроводная сеть- 108 230п.м., степень износа сетей 69%

Канализационная сеть-66 212п.м., степень износа сетей- 68%

Газовая сеть -160 347п.м.

Теплоснабжение.

Администрация Чебаркульского городского округа, в частности специалисты УЖКХ, МУПа, управляющих компаний руководствуются   распоряжением Главы Чебаркульского городского округа об утверждении программы проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Чебаркульского городского округа в отопительный период 2023-2024 годов.

Ежегодно проводятся:

- проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону, согласно Правилам оценки готовности к отопительному сезону, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103.

- проверки готовности к отопительному периоду муниципального жилищного фонда - муниципальным жилищным контролем, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170.

- проводятся гидравлические испытания тепловых сетей города в режиме повышенной готовности.

- проводятся промывки и гидравлические испытания отопительных систем жилых домов и организаций

На территории Чебаркульского городского округа подготовлены к отопительному периоду 15 котельных по всем видам собственности. Из имеющихся 342 многоквартирных домов в Чебаркульском городском округе, 317 единиц подготовлены к получению паспорта готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, так как, остальные используют индивидуальное отопление, а также, все 35 объектов социальной сферы.

После завершения отопительного периода 2022-2023 годов закончены гидравлические испытания на централизованных коммунальных сетях. На выявленных, не прошедших испытания участках тепловых сетей силами МУП «Теплоком» проведены ремонтные работы.

Водоснабжение и водоотведение.

Разработана и утверждена дорожная карта по улучшению экологического состояния источника питьевого водоснабжения озеро Чебаркуль на территории Чебаркульского городского округа на 2021-2025 года, включая мероприятия по улучшению качества питьевой воды и качества централизованной системы питьевого водоснабжения на территории МО Чебаркульского городского округа.

В целях повышения надежности водоснабжения и водоотведения, а также возникшей проблемой, связанной с обмелением озера Чебаркуль, разработан план реконструкции и строительства объектов водоснабжения и водоотведения в Чебаркульском городском округе на 2023-2024 годы

| п/п | Наименование мероприятия | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозаборных очистных сооружений г. Чебаркуль | Предпроектные работы. Выполнено. | Разработка проектно-сметной документации |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Чебаркуль | Предпроектные работы | Разработка проектно-сметной документации |
| 3 | Строительство напорного коллектора с насосными станциями от поворота на оз. Табанкуль до колодца-гасителя по ул. 1 Мая г. Чебаркуль. | Предпроектные работы | Разработка проектно-сметной документации |

Газификация.

За период 2022-2023 годов  построено и введено в эксплуатацию 342 п.м. сетей газораспределения.

В поселке Елагина газифицировано два многоквартирных жилых дома № 431 и 437 – дана возможность подключить 48 квартир. В настоящее время жители активизировались, подают заявления по принятому парламентариями Закону Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования». В 2022 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера перечень льготников был расширен до 17 категорий граждан.

В рамках догазификации проектирование и строительство ведет Миасский филиал АО «Газпром газораспределение».

Электроснабжение.

1. Управлением ЖКХ заключен с ООО «Энергопроектстрой» контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию уличного освещения Чебаркульского городского округа.

2. Все заявки, принимаемые от жителей по неисправному уличному освещению отрабатываются в сроки в рамках действующего контракта.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы.   Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Первоочередными планами являются:

-Разработка проектно-сметной документации по объектам:

-Реконструкция водозаборных очистных сооружений г. Чебаркуль,

-Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Чебаркуль,

-Строительство напорного коллектора с насосными станциями от поворота на оз. Табанкуль   до колодца-гасителя по ул. 1 Мая г. Чебаркуль;

-Капитальный ремонт 13,6 км тепловых сетей.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа разработана в соответствии с  федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 21.05.2019г. № 276 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чебаркульского городского округа» на 2019-2030 годы,  постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 28.12.2015г. № 1318 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории Чебаркульского городского округа», постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 14.03.2014г. № 244. «Об утверждении схем теплоснабжения на территории Чебаркульского городского округа», Стратегией социально-экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года и другими документами стратегического планирования Чебаркульского городского округа.

Главной целью Стратегии социально-экономического развития Чебаркульского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа, является рост численности, благосостояния и качества жизни населения Чебаркульского городского округа

Муниципальная программа направлена на достижение главной стратегической цели развития Чебаркульского городского округа по стратегическому направлению- Экономическая политика и стратегическому приоритету- Пространственное развитие, путем решения задачи- Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы.

Целью программы является повышение комфортности и безопасности проживания населения Чебаркульского городского округа за счет развития и модернизации объектов коммунальная инфраструктуры.

Для достижения цели программы необходимо решение следующей задачи:

- Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа рассчитана на 2024-2026 годы. Выделение этапов не предусмотрено.

Раздел 4. Система мероприятий и показатели (индикаторы) муниципальной программы

Реализация программы осуществляется через мероприятия, обусловленные задачей муниципальной программы. Система мероприятий и показатели (индикаторы) муниципальной программы представлена в таблице:

9

Система мероприятий и показатели (индикаторы) муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Задача муниципальной программы | Наименование мероприятия | Показатели (индикаторы) | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения Чебаркульского городского округа за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры | 1. Капитальный ремонт и строительство инженерных сетей. | Доля выполненных работ по согласованным с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области перечням мероприятий. | 2024-2026 годы |  | УЖКХ администрации ЧГО |
|  |  | 2. Строительство объекта: газификация микрорайона Каменный карьер г. Чебаркуль | Количество построенных объектов газоснабжения |  |  |  |
|  |  | 3. Выполнение проектов: строительство напорного коллектора с насосными станциями от поворота на оз. Табанкуль до колодца -гасителя по ул. 1 Мая г. Чебаркуль; строительство газовой котельной Каменный цветок; реконструкция водозаборных очистных сооружений; реконструкция канализационных очистных сооружений г. Чебаркуль 4 очереди очистных сооружений | Количество выполненных проектов по коммунальным объектам |  |  |  |
|  |  | 4. Подготовка и направление документации на изготовление технических паспортов по незавершенным объектам | Доля изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам от запланированных в текущем году |  |  |  |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации и индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля выполненных работ по согласованным с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области перечням мероприятий | % | Капитальный ремонт и строительство инженерных сетей | По необходимости | У1 = V1: V0*100% | V1 – объем выполненных работ; V0 – объем работ по согласованным с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области перечням мероприятий | Акты выполненных работ | УЖКХ администрации ЧГО |
| 2 | Количество построенных объектов газоснабжения | Ед. | Строительство объекта: газификация микрорайона Каменный карьер г. Чебаркуль | По необходимости | - | - | Акты выполненных работ, Акт ввода в эксплуатацию | УЖКХ администрации ЧГО |
| 3 | Количество выполненных проектов по коммунальным объектам | Ед. | Получение положительного заключения Госэкспертизы по проектам: строительство напорного коллектора с насосными станциями от поворота на оз. Табанкуль до колодца -гасителя по ул. 1 Мая г. Чебаркуль; строительство газовой котельной Каменный цветок; реконструкция водозаборных очистных сооружений; реконструкция канализационных очистных сооружений г. Чебаркуль 4 очереди очистных сооружений | По необходимости | - | - | Акты выполненных работ (услуг) | УЖКХ администрации ЧГО |
| 4 | Доля изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам от запланированных в текущем году | шт. | Получение технических паспортов по незавершенным объектам | По необходимости | Эк=Кп: Кн*100% | Кп – количество полученных технических паспортов; Кн – количество запланированных к получению технических паспортов по незавершенным объектам | Акты выполненных работ, Технические паспорта | УЖКХ администрации ЧГО |

Методы сбора информации по муниципальной программе являются:

- статистическая и бухгалтерская отчетность по организациям коммунального комплекса,

-акты ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства,

- акты выполненных работ (услуг).

Расчет показателей (индикаторов) программы определяется:

- по актам выполненных работ (услуг):

- технические паспорта – 6 шт. за 3 года;

- строительство объекта: газификация микрорайона Каменный карьер г. Чебаркуль - 1 ед;

- получение положительного заключения Госэкспертизы по проектам:  строительство напорного коллектора с насосными станциями от поворота на оз. Табанкуль до колодца -гасителя по ул. 1 Мая г. Чебаркуль; строительство газовой котельной Каменный цветок; реконструкция водозаборных очистных сооружений; реконструкция канализационных очистных сооружений г. Чебаркуль 4 очереди очистных сооружений– 4 ед;

- протяженность капитально отремонтированных и вновь построенных инженерных сетей – 6 км за 3 года.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- недобросовестные исполнители услуг (подрядчики работ);

- риски связанные и изменением бюджетного и налогового законодательства;

- финансовые риски, связанные с финансированием муниципальной подпрограммы не в полном объеме за счет бюджетных средств, изменением уровня инфляции, кризисными явлениями.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа осуществляется в объемах, установленных решением Собрания депутатов о бюджете Чебаркульского городского округа на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026годов.

Ресурсное обеспечение и объёмы финансирования в рамках данной  муниципальной подпрограммы рассчитаны на 2024 - 2026 годы и представлены в таблице:

Ресурсное обеспечение и объёмы финансирования в рамках муниципальной подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование программы, (подпрограммы), мероприятий программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт и строительство инженерных сетей. | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа |  | ВСЕГО | 3 356 300 | 20 099 900 | 20 099 900 |
|  |  |  | 440 0502 44 0 00 S4020 | ОБ | 0 | 20 099 900 | 20 099 900 |
|  |  |  | 440 0502 44 0 F1 S0211 | МБ | 115 000 | 0 | 0 |
|  |  |  | 440 0502 44 0 F1 S0211 | ОБ | 3 241 300 | 0 | 0 |

| 2 | Строительство объекта: газификация микрорайона Каменный карьер г. Чебаркуль | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа | 440 0502 44 0 00 S4010 | ВСЕГО | 10 000 | 8 000 000 | 39 449 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 440 0502 44 0 00 S4010 | ОБ | 0 | 8 000 000 | 39 439 200 |
|  |  |  | 440 0502 44 0 00 S4010 | МБ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3.1 | Выполнение проекта: строительство напорного коллектора с насосными станциями от поворота на оз. Табанкуль до колодца -гасителя по ул. 1 Мая г. Чебаркуль | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа | 440 0502 44 0 00 79515 | ВСЕГО | 20 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 440 0502 44 0 00 79515 (софинансирование) | МБ | 20 000 | 0 | 0 |
| 3.2 | Выполнение проекта: строительство газовой котельной Каменный цветок | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа |  | ВСЕГО | 10 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 440 0502 44 0 00 79517 (софинансирование) | МБ | 10 000 | 0 | 0 |
| 3.3 | Выполнение проекта: реконструкция водозаборных очистных сооружений | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа |  | ВСЕГО | 45 000 | 6 833 561 | 0 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 440 0502 44 0 00 79515 (софинансирование) | МБ | 45 000 | 6 833 561 | 0 |
| 3.4 | Выполнение проекта: реконструкция канализационных очистных сооружений г. Чебаркуль 4 очереди очистных сооружений | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа |  | ВСЕГО | 55 000 | 0 | 6 333 561 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 440 0502 44 0 00 79515 (софинансирование) | МБ | 55 000 | 0 | 6 333 561 |
| 4 | Подготовка и направление документации на изготовление технических паспортов по незавершенным объектам | УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа | 440 0502 44 0 00 79517 | ВСЕГО | 300 000 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | МБ | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | ВСЕГО | 3 796 300 | 35 043 461 | 65 982661 |
|  |  |  |  | МБ | 555 000 | 6 943 561 | 6 443 561 |
|  |  |  |  | ОБ | 3 241 300 | 28 099 900 | 59 539100 |

15

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне.

На реализацию мероприятий муниципальной программы могут быть привлечены средства из средств федерального и областного бюджетов, а так же прочих источников в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

При условии финансирования муниципальной программы из областного бюджета, объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения оценки эффективности ее реализации за отчетный период, а также исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа, координатором – заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа организует управление реализации мероприятий муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:

- ежеквартальную мониторинг реализации муниципальной программы;

- своевременное выполнение мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию;

- подготовку проектов нормативно-правовых актов о внесении в установленном порядке изменений и дополнений в муниципальную программу;

- оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- подготовку ежегодного отчета о реализации муниципальной программы и достигнутых результатов.

В целях контроля реализации муниципальной программы исполнитель муниципальной программы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы.

Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется в произвольной форме.

Результаты мониторинга предоставляются координатору муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд МО «Чебаркульского городского округа» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а так же с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение затрат организациям жилищно-коммунального комплекса на выполнение ремонтных работ на муниципальных объектах коммунальной инфраструктуры, утвержденного Постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 20.02.2023 №120.

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливается Управлением ЖКХ до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в экономический отдел администрации Чебаркульского городского округа.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы составляется в соответствии с разделом V Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебаркульского городского округа, утвержденном постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 18.05.2022г. № 322.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет заместитель главы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству.

Публичность информации о муниципальной программе обеспечивается   посредством размещения в сети Интернет.

Раздел  7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием показателей (индикаторов).

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем решения вышеуказанных задач и достижения следующих целевых значений показателей  к 2026 году:

Капитальный ремонт и строительство инженерных сетей - 6 км за 3 года

Строительство объекта: газификация микрорайона Каменный карьер г. Чебаркуль – 1 ед.

Получение положительного заключения Госэкспертизы на проекты: строительство напорного коллектора с насосными станциями от поворота на оз. Табанкуль до колодца -гасителя по ул. 1 Мая г. Чебаркуль; строительство газовой котельной Каменный цветок; строительство ГВД 4 Очередь от ул. Мичурина до ул. 1 Мая; реконструкция водозаборных очистных сооружений; реконструкция канализационных очистных сооружений г. Чебаркуль 4 очереди очистных сооружений– 5 ед.

Получение технических паспортов по незавершенным объектам- 6 шт. за 3 года.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации программы будут использоваться следующие целевые индикаторы и показатели:

| № п/п | Наименование показателя реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя |  | Планируемое значение показателя на 2024 год | Планируемое значение показателя на 2025 год | Планируемое значение показателя на 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год (отчет) | 2023 год (прогноз) |  |  |  |
| 1 | Доля выполненных работ по согласованным с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области перечням мероприятий | % | 99 | 99 | 95 | 97 | 100 |
| 2 | Количество построенных объектов газоснабжения | Ед. | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 3 | Количество выполненных проектов по коммунальным объектам | Ед. | - | - | 4 | - | - |
| 4 | Доля изготовленных технических паспортов по незавершенным объектам от запланированных в текущем году | % | 100 | 99 | 95 | 97 | 100 |

Адресность мероприятий муниципальной программы.

- Строительство объекта: газификация микрорайона Каменный карьер г. Чебаркуль.

- Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (адресность будет определена после согласования с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Заявки на финансирование с участием областного бюджета, в Заявку включены: Капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения к жилым домам №5,6,7,8,9,10,11 от котельной санатория "Еловое" в городе Чебаркуль; Капитальный ремонт участков тепловых сетей в г. Чебаркуль: г. Чебаркуль ул. Карпенко от ТК-1.14.39 до ТК-1.14.7, ул. Электростальская ТК-11.8.

- Получение положительного заключения Госэкспертизы на проекты: строительство напорного коллектора с насосными станциями от поворота на оз. Табанкуль до колодца -гасителя по ул. 1 Мая г. Чебаркуль; строительство газовой котельной Каменный цветок; реконструкция водозаборных очистных сооружений; реконструкция канализационных очистных сооружений г. Чебаркуль 4 очереди очистных сооружений

- Получение технических паспортов по незавершенным объектам:

- Блочная газовая котельная п. Мисяш;

- Сети наружного освещения ул.Суворова от ул.Дзержинского до дор.на п.Северный;

- Газопровод к жилым домам по ул. Свободы.

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Чебаркульского городского округа в 2024-2026 годах осуществляется за счет средств местного бюджета.

На реализацию мероприятий муниципальной программы могут быть привлечены средства из средств федерального и областного бюджетов, а так же прочих источников в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Сумма финансирования за счет средств всех источников может быть изменена с учетом требований софинансирования муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Чебаркульского городского округа» на 2024-2026 годы,

Объем работ, предусмотренных муниципальной программой, основывается на проектно-сметной документации, сметах и запланирован с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2024-2026 годах.

Финансирование данной муниципальной программы осуществляется в объемах, установленных решением Собрания депутатов о бюджете Чебаркульского городского округа на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Раздел 9. Перечень и краткое описание подпрограмм.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация подпрограмм.

Раздел 10. Перечень и краткое описание проектов.

Реализация проектов в рамках данной муниципальной программы не предусмотрена.